2018.9组建团队，确定产品思路和产品定位

9.15团队组建

9.20完成产品定位

9.25完成技术分析研究

9.30前期准备、确定下一阶段

2018.10 产品需求设计，产品设计细化

2018.11 产品原型设计、产品架构设计

2018.11中旬-2018.12编码建设

2019.1-2019.2产品进行测试