项目章程

* **项目名称**

青蓝家教网

* **项目经理**

刘晓倩

* **项目背景**

①如今大学生课余时间充足，有着丰富的学习经验，想着找份家教兼职，减轻家里负担。可惜对家教信息的了解途径很少，缺少一个平台。

②高教育的遍及，让父母的更加的重视对自己还孩子的教育，想着在课余时间给孩子巩固知识。

* **项目目标**

建设一个可供大学生方便了解家教信息，家长方便发布家教信息，并在较快的时间内寻找到合适的教师。

* **项目范围**
  + 家长支持：家长注册完账号可发布家教信息，并可给所雇用的教师好与坏的评价；
  + 教师简介公布：大学生注册填充个人信息，供家长可查看选择；
  + 公共功能：广告、特定活动、视频推荐；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、视频上传管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2018．9月-10月20日:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．10月21日：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．10月22日-1月6日：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．1月7-2月：产品进入测试阶段，大覆盖测试，寻找BUG；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告、UI设计模板；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划。
* **签字**