大学生青蓝家教人员配备管理计划

* + **人员招募与遣散**

所有人员均为大数据方向同学

人员到位根据项目进展逐步完成：

启动阶段：项目经理到位；

规划阶段：需求专家、设计专家、质量专家、UI设计专家到位；

执行和监控阶段：所有人到位；

收尾阶段：仅保留项目经理、开发人员、测试人员完成收尾工作，并为他们在本项目中的贡献做出评价；

整个项目结束后：项目经理给出所有团队成员的评价，必须组织一次项目回顾大会，肯定所有成员的贡献和成绩；

* + **工作环境**

为提升沟通和工作效率，所有人在302共同进行项目