青蓝家教网风险登记册

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **描述** | **根本原因** | **类型** | **概率** | **影响** | **责任人** | **应对策略** |
| R1 | 家长认可度不高 | 不够信任该网站 | 用户风险 | 高 | 高 | 刘杼斌，董世轩，胡宇 | 了解和分析家长特点和需求，设计出符合他们喜爱样式的家教平台 |
| R2 | 大学生参与度不高 | 大学生对青蓝家教网的了解不够、不够认可，及需要做一定的配合缺乏意愿 | 商业风险 | 高 | 高 | 崔珊，王昭，任家华 | 设计出符合他们的家教发布平台。 |
| R3 | 人员较少 | 不能较为快速的搭建出符合家长和大学生风格的前端 | 人员风险 | 中 | 高 | 吕凝慧 | 前期减少往外的人员，多集中技术方面，完成核心技术后，可调往人员负责其他事项 |
| R4 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 | 高 | 高 | 刘晓倩 | 及时争取引进投资 |