项目章程

* **项目名称**

青蓝家教网站

* **项目经理**

刘晓倩

* **项目背景**

内教育越来越发达，竞争也越来越激烈，这时很多家长就会想为孩子请家教，但是现在存在以下问题

* + 未能有一个方便快捷的网站，人们请家教只能通过微信群和线下招聘
  + 因为微信群人数局限性，家长请家教的时候不一定能找到适合自己孩子的家教
  + 线下招聘不能做到时效性
  + 家长不能通过微信群和线下招聘得知家教老师的信用和水平，而家教网站可以通过评分与评价很可观的显现出来
* **项目目标**
  + 为想找家教的学生，想为孩子找家教的家长，想做家教的老师，提供一个更加方便快捷的平台，让找家教变得更加方便
* **项目范围**
  + 老师支持：入驻家教网站
  + 学生支持：使用的网站来找家教
  + 公共功能：广告、货物推荐、特定活动；
  + 管理员功能：发布贴审核，社区板块维护，打击假冒或者骗子
* **进度**
  + 2018．10月:组建项目小组，确定产品方向
  + 小组会议商讨产品方向
  + 第二次小组会议确定产品项目以及分工
  + 第三次小组会议确定项目各个流程
  + 2018. 11月 开始研发产品，针对产品需求对网站进行完善
  + 2019．1月 产品基本完成，进行测试
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**